Basic Open-Source Soft Ware, Section 2

Team Project AI Health Care 보고서

유준혁 32212808

Department of Mobile Systems Engineering

김화완 32217234

Department of Mobile Systems Engineering

박경빈 32221620

Department of Computer Engineering

정승일 32224152

Department of Statistics and Data Science

GitHub: https://github.com/Open-Source-T/Open-Source

2025-12-01

Table of Contents // 항목이 추가되거나 삭제된 경우 수정해주세요

- 서론

- 소프트웨어 요구사항 기술 (Requirements)

- 소프트웨어 설계 (Design)

- 소프트웨어 구현 (Implementation)

- 시험 & 디버깅 (Verification)

- 소프트웨어 유지보수 (Maintenance)

- 결론

- 참고 문헌 & 용어 설명

- 서론

  - 개발 목적

본 프로젝트는 인공지능 기반 사용자 맞춤 건강 관리 서비스를 개발하는 프로젝트다. 사용자가 음식 사진을 업로드하면, 인공지능이 이를 분석하여 칼로리와 영양성분 정보를 제공하고, 사용자 맞춤 건강 코칭을 제공한다. 개발 목적에 대한 더 자세한 사항은 제안서를 참고하기를 바란다.

- 소프트웨어 요구사항 기술 (Requirements)

  - 사용자 시나리오

| 1 | 회원 가입을 하고 로그인한다. |
| --- | --- |
| 2 | 음식 사진을 업로드한다. |
| 3 | 음식의 칼로리와 영양성분 정보, 맞춤 건강 코칭을 확인, 저장, 조회한다. |

  - 기능적 요구사항

회원 관리

회원 가입, 로그인, 로그아웃 기능을 제공해야 한다. 사용자 정보 저장 기능을 제공해야 한다.

음식 사진 분석

사용자가 음식 사진을 업로드하면 칼로리와 영양성분 정보를 시각화 하여 제공해야 한다.

건강 코칭

사용자 정보, 칼로리와 영양성분 정보 기반 건강 코칭을 제공해야 한다.

식단 기록

분석 결과와 사용자 맞춤 건강 코칭을 저장하고 조회하는 기능을 제공해야 한다.

  - 비기능적 요구사항

성능

서버의 응답 속도와 확장성을 보장해야 한다.

보안

데이터 보호와 접근 제어를 보장해야 한다.

신뢰성

인공지능 모델의 정확성과 서버의 안정성을 보장해야 한다.

편의성

UI/UX와 분석 결과의 시각화가 정상적으로 동작해야 한다.

소프트웨어 요구사항에 대한 더 자세한 사항은 제안서를 참고하기를 바란다.

- 소프트웨어 설계 (Design) // 완성 후 작성할 예정입니다

  - 아키텍처 설계

[draw.io로 만든 UML (Unified Modeling Language)]

  - UI (User Interface) & UE (User Experience) 설계

[UI (User Interface)]

  - 데이터베이스 설계

[draw.io로 만든 ERD (Entity Relationship Diagram)]

- 소프트웨어 구현 (Implementation)

  - 개발 일정

| 단계 | 기간 | 주요 작업 |
| --- | --- | --- |
| 인공지능 모델 개발 | 6~8주차 | 데이터셋 수집, 모델 학습 코드 작성, 모델 학습, 모델 평가 |
| 프론트엔드 개발 | 8~10주차 | HTML 작성, CSS 작성, JavaScript 작성, 프론트엔드 시험 |
| 백엔드 개발 | 10~12주차 | 서버 코드 작성, 서버 시험 |
| 시험 및 디버깅 및 기타 | 12~14주차 | 요구사항 검증, 운영, 보고서 작성, 발표 |

개발 일정은 위와 같다. 개발 일정에 대한 더 자세한 사항은 제안서를 참고하기를 바란다.

  - 역할 분담 // 각자 참여한 항목은 참여 표시해주세요

| 구분 | 항목 | 유준혁 | 김화완 | 박경빈 | 정승일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 인공지능 모델 개발 | 데이터셋 수집 | 참여 |  |  |  |
|  | 모델 학습 코드 작성 | 참여 |  |  |  |
|  | 모델 학습 | 참여 |  |  |  |
|  | 모델 평가 | 참여 |  |  |  |
| 프론트엔드 개발 | HTML 작성 | 참여 |  |  |  |
|  | CSS 작성 | 참여 |  |  |  |
|  | JavaScript 작성 | 참여 |  |  |  |
|  | 프론트엔드 시험 | 참여 |  |  |  |
| 백엔드 개발 | 서버 코드 작성 | 참여 |  |  |  |
|  | 서버 시험 | 참여 |  |  |  |
| 시험 및 디버깅 및 기타 | 요구사항 검증 | 참여 |  |  |  |
|  | 운영 | 참여 |  |  |  |
|  | 보고서 작성 | 참여 |  |  |  |
|  | 발표 |  |  |  |  |

본 프로젝트는 단순히 개발에만 초점을 두는 것이 아니라, 오픈 소스 개발 문화와 전체 개발 파이프라인과 학습에 중점을 두었다. 이를 통해 모든 팀원의 협업 능력을 강화하고, 폭넓은 역량을 습득하는 것을 목표로 하였다. 따라서 모든 팀원이 전 과정을 함께 수행하는 방식으로 진행하였으며 구체적인 참여도는 위와 같다.

  - 개발 환경 & 도구 // 완성 후 AWS의 EC2 기준으로 작성할 예정입니다

| Operating System |  |
| --- | --- |
| Amazon Linux 2023 |  |
| Kernel |  |
| Linux 6.1.156 |  |
| IDE (Integrated Development Environment) & Editor |  |
| Vim 9.1 |  |
| Programming language |  |
| Python 3.9.24, HTML, CSS, JavaScript |  |
| Framework |  |
| Build tool |  |
| pip 21.3.1 |  |
| Data Base |  |

  - 모듈별 기능 설명 // 완성 후 작성할 예정입니다

  - 주요 알고리즘 설명 & Code Snippet // 완성 후 작성할 예정입니다

print(‘Hello world’)

[알고리즘 설명]

print(‘Hello world’)

[알고리즘 설명]

print(‘Hello world’)

[알고리즘 설명]

- 시험 & 디버깅 (Verification) // 완성 후 작성할 예정입니다’

| 시험 목록 | 입력 | 출력 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서버의 응답 속도 |  |  | Pass |
| 서버의 확장성 |  |  | Pass |
| 데이터 보호 |  |  | Pass |
| 접근 제어 |  |  | Pass |
| 인공지능 모델의 정확성 |  |  | Pass |
| 서비스의 안정성 |  |  | Pass |
| UI/UX 정상 동작 여부 |  |  | Pass |
| 시각화 정상 동작 여부 |  |  |  |

- 소프트웨어 유지보수 (Maintenance) // 완성 후 작성할 예정입니다

모듈화 설계 & 확장성

기능을 각각의 모듈로 분리하였다. 단일 책임 원칙 (SRP, Single Responsibility Principle)을 준수하여 코드 수정 시 다른 모듈에 대한 영향을 최소화했다.

에러 처리

코드 가독성

모든 모듈과 함수에 대한 주석을 작성하여 코드 이해도를 높였다.

- 결론

현대 사회에서 건강 관리를 위한 균형 잡힌 식단이 점점 더 중요해지고 있다. 특히 고혈압, 당뇨, 비만 등 식습관과 관련된 질환이 증가한다는 점에서 식단 관리의 필요성은 매우 크다고 할 수 있다. 본 서비스는 기존 서비스의 단점인 사용자가 음식의 이름, 칼로리, 영양성분 정보 등을 일일이 입력해야 하는 점과, 기록만 하며 사용자 맞춤 코칭을 제공하지 못하는 점을 개선하였다. 이를 통해 사용자의 건강 증진에 기여하고, 궁극적으로는 사용자의 자기 주도적 식단 관리를 유도하는 효과가 있을 것이다. 한편 교육적 관점에서 모든 팀원들이 실무와 매우 유사한 학습 환경을 경험함으로써 개발자로 성장하는데 필요한 핵심 역량을 다질 수 있을 것으로 기대되며, 오픈 소스 관점에서는 프로젝트의 개발과 운영 과정을 문서와 함께 공개함으로써 향후 기능이 고도화되고 서비스가 확장되고 다양한 플랫폼을 지원하는 프로젝트로 발전할 수 있을 것으로 기대된다.

- 참고 문헌 & 용어 설명

  - 참고 문헌 // 각자 참고한 문헌을 buly로 URL을 단축해서 추가해주세요

인공지능 모델 개발 관련

Food-101 데이터셋 사용 방법 (https://buly.kr/1n4eMhf)) TensorFlow.js (https://buly.kr/BpFqH4P) TensorFlow 사용 방법 (https://buly.kr/BpFqH8q) ML5 (https://ml5js.org)

프론트엔드 개발 관련

백엔드 개발 관련

구글 Open Food Facts (https://buly.kr/7x7AhHp) 식품 의약품 안전처의 식품 영양성분 데이터베이스 (https://buly.kr/15PcRSP)

  - 용어 설명 // 각자 사용한 용어를 추가해주세요